Приложение 1

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обществена поръчка с предмет:

РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА, РЕМОНТ ДВОР II-ро ОУ „Н. РИЛСКИ”  ПРЕЗ 2013г.

С поръчката се възлага  за изпълнение ремонтни работи на територията на Община Габрово за 2013 г. по 12 обособени позиции:

стойност с ДДС

- Обособена позиция №1

GAB 2026 - Габрово – Борики – Източник                                                            	-	120 000 лв.

Предвижда се цялостно асфалтиране на два големи участъка: от ул. „Острец“ до кв. „Андреево“ и нагоре, след приключване на работа по водния цикъл,  както и в района на Зоопарка до разклона за кв. Пройновци, изкърпване на отделни участъци от пътното платно, оформяне и почистване на канавки и банкети в участъка от м. „Градище“ до обходния път.

- Обособена позиция №2

GAB 3017 - Поповци – Гайтаните – Думници – Рязковци		            -	90 000 лв.

Предвижда се ремонт на мостово съоръжение на км 1+022/036, уширяване на пътното платно в района на с. Думници, нови канавки, асфалтиране на цял участък от с. Куката до с. Гайтани с дължина 1500 м.

- Обособена позиция №3

- GAB 3007 - Яворец – Вран – граница общ. Севлиево                                           -	60 000 лв.

Предвижда се ремонт на две мостови съоръжения, почистване на вток и отток на затлачени водостоци и мостове, почистване и изкоп на канавки, орязване храсти, изкърпване и цялостно асфалтиране на отделни участъци.

- GAB 1005 - площад с. Яворец – път II – 44, Севлиево - Габрово            	-	40 000 лв.

Предвижда се ремонт на мостово съоръжение, отводняване на участъци от трасето, почистване и изкоп на канавки, изкърпване и цялостно асфалтиране на отделни участъци. Участъкът съвпада с маршрута на автобусната линия.

- Обособена позиция №4

- GAB1032 – кв. Недевци – кв. Лютаци – яз.  Хр. Смирненски			-	50 000 лв.

Предвижда се възстановяване на отводнителна канавка и осичане на надвиснали над пътя клони и храсти в участъка от км 0+122 до км 1+150, преснемане на банкети, почистване вток и отток на водостоци по цялото трасе, отводнителни работи в района на улица „Брегът“, цялостно асфалтиране на участъци, след приключване на строителните  работи по водния цикъл в участъка от км 0+000 /Хаджицонев мост/ до км 0+300.

- GAB3074 - кв. Лютаците – с. Руйчевци						-	10 000 лв.

Предвижда се изграждане на нов водосток, отводняване, насипване с инертен материал и с НТК и валиране на разрушени участъци от пътя.

- Обособена позиция №5

GAB3088 - Габрово - кв. Бакойци							-	60 000 лв.

Предвижда се ремонт и почистване на водостоци, възстановяване на канавки, преснемане на банкети, цялостно асфалтиране на участъци в района на Горни Бакойци, както и ремонт на улегнали участъци от км 0+900 до км 1+300.

- Обособена позиция №6

GAB3039 - с. Богданчовци - с. Баланите – с. Костадините			-	60 000 лв.

Предвижда се от км 2+000 до км 2+378 изкоп от скат вляво за уширение и отводняване на пътното платно, почистване и ремонт на компрометирани водоотвеждащи съоръжения, монтаж на нова предпазна мантинела за обезопасяване участък от пътното платно, цялостно асфалтиране на разрушени участъци от пътя.

- Обособена позиция №7

GAB2022 - Трънито – Бойновци							-	40 000 лв.

Предвижда се ремонт и изграждане на подпорни стени в участъци, където реката подкопава пътното платно, изграждане на канавки, преснемане на банкети, цялостно асфалтиране в района на гробището на с. Трънито, изкърпване на отделни участъци от пътя.

- Обособена позиция №8

- GAB3004 - Влайчевци – Живко 							-	30 000 лв.

Предвижда се почистване и ремонт  на отводнителни съоръжения, почистване канавки, преснемане банкети, изсичане на храсти, асфалтиране на разрушени участъци от пътя.

- GAB3002 - Гръблевци – Ветрово – Свинарски дол 				-	30 000 лв.

Предвижда се изкърпване и цялостно асфалтиране на разрушени участъци от пътя, преснемане банкети, изсичане храсти, почистване канавки.

- Обособена позиция №9

- GAB3072 - / Враниловци - Гъбене / - Борското					-	20 000 лв.

Предвижда се изграждане на нов водосток и канавка  в района на село Борското, с цел отвеждане на повърхностните води от пътното платно, преснемане банкети, изкърпване на разрушени  участъци.

- GAB3092 - / Враниловци - Гъбене  / - Смиловци					-	20 000 лв.

Предвижда се изсичане храсти, преснемане банкети, уширяване и отводняване на пътното платно чрез оформяне на нови отводнителни канавки, цялостно асфалтиране на разрушени участъци от пътя.

- Обособена позиция №10

- GAB3062 - / Габрово – Мичковци / - Джумриите				-	15 000 лв.

Предвижда се укрепване на пътя чрез подпорна стена в района на кръстовището с главния път, обезопасяване с предпазна ограда /мантинела/,  преснемане банкети, изграждане канавка отдясно и водосток в най-ниската част от пътя, цялостно асфалтиране на разрушения участък.

- GAB3061 - Мичковци – Старилковци – Узуните				-	13 100 лв.

Предвижда се ремонт на мостово съоръжение на км 2+065, почистване и ремонт на съоръжения, възстановяване на отводнителни  канавки, преснемане банкети, изкърпване на разрушените участъци.

- Обособена позиция №11

ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА						-	140 000 лв.

Обособената позиция обхваща  текущ ремонт и неотложни аварийни ремонти на уличната мрежа на територията на Община Габрово планирани, както следва:

11.1 Текущ ремонт на улична мрежа на гр. Габрово на стойност 127 000 лв.

Основните видове дейности включват: подсилване или ремонт на трошено-каменна пътна основа; изкърпване или цялостно преасфалтиране на отделни участъци с асфалтобетонова настилка; демонтаж и монтаж на паважни настилки; направа на армирана бетонова настилка; отводняване на уличното платно; повдигане на РШ, дъждоприемни шахти; заливане надлъжни фуги по пътната настилка; ремонт тротоарни настилки, монтаж и демонтаж на бордюри; при необходимост изправяне и преместване на стълбове за улично осветление; ремонт укрепващи стени водостоци или подмяна съществуващи водостоци; текущ ремонт на укрепителни и декоративни стени; почистване на банкети, канавки, водостоци от наноси; ремонт или възстановяване на съоръжения и други ремонтни дейности, свързани със състоянието и експлоатацията на уличната и пътната мрежа.

Конкретните ремонтните дейности  се възлагат писмено и се изпълняват по списък и приоритет,  определен от Възложителя.

11.2.  Ремонт водосток и отводняване в с. Езерото на стойност 5 000 лв.

Основните видове дейности включват: ремонт водосток, отводняване, подсушаване, насипване с инертен материал на участък от пътя за с. Езерото. Предвиждат се:

- изкоп и почистване на канавки на протежение от 1500 м за отвеждане на повърхностните и изворни води извън пътната настилка;

- почистване и ремонт на съществуващи водостоци, както и изграждане на нов /на разклона при водохващането/;

- насипване с инертен материал, подравняване и валиране на разрушените участъци от пътя.

11.3 Изкърпване на улици в с. Дебел дял на стойност 8 000 лв.

Основните видове дейности включват: Изкърпване на улици в с. Дебел дял в местността Рътлината. Предвижда се асфалтиране на цели участъци, както и изкърпване на единични дупки, почистване и ремонт на съществуващи водостоци и отводнителни решетки.

- Обособена позиция №12

„РЕМОНТ ДВОР II-ро ОУ „Н. РИЛСКИ“						-	85 000лв.

Обособената позиция предвижда инженерингово изпълнение. Изпълнителят трябва предварително да заснеме училищния двор, за да определи подхода си към конкретните строителни дейности. Ремонтните работи на настилката на училищния двор предвиждат подравняване и профилиране настилката на двора, с цел подобряване на наклоните за отводняване, изваждане на всички неравности и деформирани участъци, направа на основа от НТК, изравнителен биндер за подравняване общата площ на двора, преди износващия пласт асфалт, накрая цялостно преасфалтиране на двора. Ремонтните работи предвиждат допълнителни отводнителни мероприятия и ремонт на оградата.

ОБЩО:                         883 100 лв.