#### Приложение №3_11

(Проект)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .......................................

ОБЕКТ: Обособена позиция № 11  ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА

- Д О Г О В О Р

№ …………………………………

Днес, ……………….2013 г., в гр. Габрово, между:

ОБЩИНА ГАБРОВО, ЕИК 000215630, със седалище и административен адрес в гр. Габрово, пл. “Възраждане” №3, представлявана от Таня Венкова Христова – Кмет на Общината наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

…………………………......, ЕИК, със седалище и адрес на управление в ……………….……………..............................................................................................................................., представлявано от …......................................................……………...... - ……………………, наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

имайки предвид, че възложителят е приел офертата на изпълнителя,  се сключи настоящият договор за следното:

I. Предмет на договора

1. Възложителят, на основание проведена процедура  по ЗОП с предмет:  „РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА, РЕМОНТ ДВОР II-ро ОУ „Н. РИЛСКИ”  ПРЕЗ 2013г.”, възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да изпълни  строително-ремонтни работи на обект:

Обособена позиция № 11  ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА

2. Основните видове дейности включват текущ ремонт и неотложни аварийни ремонти на улични платна, тротоари, паркинги, пешеходни зони и др. на територията на Община Габрово. Текущият ремонт обхваща подсилване или ремонт на трошено-каменна пътна основа; изкърпване или цялостно преасфалтиране на отделни участъци с асфалтобетонова настилка; демонтаж и монтаж на паважни настилки; направа на армирана бетонова настилка; отводняване на уличното платно; повдигане на РШ, дъждоприемни шахти; заливане надлъжни фуги по пътната настилка; ремонт тротоарни настилки, монтаж и демонтаж на бордюри; при необходимост изправяне и преместване на стълбове за улично осветление; ремонт укрепващи стени водостоци или подмяна съществуващи водостоци; текущ ремонт на укрепителни и декоративни стени; почистване на банкети, канавки, водостоци от наноси; ремонт или възстановяване на съоръжения и други ремонтни дейности, свързани със състоянието и експлоатацията на уличната и пътната мрежа. Конкретните участъци и видове ремонтни работи се възлагат след извършване на предварителен оглед от Възложителя и Изпълнителя и последващо възлагателно писмо (периодично).

II. Срокове и цени

1. Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му от страна на Възложителя и  приключва не по-късно от 15.12. (декември) 2013г.

2. Страните договарят  цена в размер до 116 666,67 лв. (сто и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест хиляди лева и 67 ст.) без ДДС  или 140 000 лв. (сто и четиридесет хиляди лева) с ДДС, както следва:

2.1. Текущ ремонт на улична мрежа на гр. Габрово до 105 833, 33 лв. (сто и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 127 000 лв. (сто двадесет и седем хиляди лева) с ДДС;

2.2.  Ремонт водосток и отводняване в с. Езерото до 4 166,67лв. (четири хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС или 5 000 лв. (пет хиляди лева) с ДДС;

2.3.  Изкърпване на улици в с. Дебел дял до 6 666, 67лв. (шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС или 8 000 лв. (осем хиляди лева) с ДДС;

3. Единичните цени на видовете СРР, ценообразуващите показатели, цени на машиносмени, за превоз и материали, включени в ценовата оферта на Изпълнителя, остават непроменени за времетраенето на договора.

4. Отчитането и изплащането на извършените видове работи ще става с двустранно подписани  Протокол обр. 19 и фактура на Изпълнителя. Количествата    на   извършените   работи   ще   се   доказват  по  време  на изпълнението им с измерване на място и двустранно подписана подробна ведомост. При отчитане на работите се протоколират действията на приемо-предаване за временно съхранение или завеждане в склад на Изпълнителя, на всички демонтирани по време на ремонтите материали, или такива предоставени от Възложителя, които са годни за употреба, но не са използвани (павета, бордюри, плочи, капаци, стълбове и др.). Преди извършване на последнотo плащане по договора, Изпълнителят трябва да е предал на Възложителя всички такива материали.

5. Разплащането на изпълнени видовете СРР, които не са включени като единични цени във финансовата оферта, става на база представени анализни цени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя. Анализните цени се  съставят по действащи норми на УСН, СЕК и ТНС. Цените на механизация или доставени материали, невключени във финансовата оферта се доказват с фактури .

6.  Видове работи, извършени от Изпълнителя, без писмено възлагане от Възложителя , не се заплащат. Не се заплащат и суми, надвишаващи установения лимит. Изпълнителят е длъжен да следи обема на възложените работи и при установяване на възможност за завишаване на определения лимит е длъжен да уведоми незабавно Възложителя.

7. Промени в сроковете и обема на възложените работи стават с писмено одобрение на Възложителя, въз основа на предоставени от Изпълнителя аргументи.

8. Гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от стойността на договора (без ДДС), представена в една от формите по чл. 60 от ЗОП (банкова или парична) неразделна част от договора. Паричната гаранция се внася по сметка на Община Габрово № ВG 52STSA93003305016910 в банка ДСК АД гр.Габрово, BIC код STSABGSF. Същата се освобождава след едномесечен срок от подписване на Констативния протокол за приемане на изпълнените СРР.

9. При неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по договора, установено с двустранно подписан протокол, гаранцията се усвоява от Възложителя.

ІІІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

1.	Договаря се гаранционен срок, съобразен с Наредба N: 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на констативния протокол за приемането на изпълнените СРР:.................................................................................................................месеца.

2.	Изпълнителят отстранява за своя сметка появилите се дефекти в рамките на гаранционните срокове. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, където се определят и сроковете за отстраняване на дефектите. Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта. Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технически необходим срок.

3.	Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.Задължения на Възложителя:

1.1. Да извършва съвместен предварителен оглед с Изпълнителя на конкретните участъци и предстоящите ремонтни работи по тях и подготвя периодично възлагателно писмо за изпълнение на ремонтните работи. Промени във възлагателното писмо се извършват след съгласуване с Изпълнителя. В първото възлагателно писмо за съответната година се определя и максималния финансов лимит за годината. При възникнала необходимост Възложителят може да възлага писмено допълнителни  видове СРР.

1.2. Да изплаща извършените видове работи в 15 (петнадесет) дневен срок, след получаване на двустранно подписван Протокол обр. 19 и фактура на Изпълнителя.

1.3. В 5 (пет) дневен срок след поискване от страна на Изпълнителя да организира приемане на извършените работи, да подписва подробна ведомост и Протокол обр. 19, с подписването на който извършените ремонтни работи се считат за приети.

1.4. При необходимост да представя съгласувани скици с нанесени подземни инженерно-технически мрежи и да издава необходимите разрешителни. Чрез правоспособните си специалисти да съгласува изготвени от Изпълнителя проекти за “Временна организация на движението”. Да съдейства пред ОД на МВР Габрово, сектор „Пътна полиция”   за промяна  организацията  на движение на МПС и пешеходци в границите на работната площадка.

1.5.Чрез контролните си длъжностни лица при необходимост да дава разпорежданията си касаещи начин на изпълнение на отделните видове работи, премахване на некачествено извършени работи или некачествени материали и изделия и други по преценка.

1.6. Да освободи гаранцията за изпълнение на договора по Раздел ІІ, т.8 .

2.Права на Възложителя:

2.1. Чрез контролните си длъжностни лица да налага санкции за некачествено изпълнени видове работи.

2.2. Да приема извършени само видовете работи, когато са в напълно завършен вид, съответстващ на всички нормативни изисквания, комплектовани с всички необходими лабораторни документи, сертификати и други.

2.3. Да изисква некачествено изпълнените работи, които биха пречили на експлоатацията на обекта или биха могли да причинят щети на трети лица, да бъдат отстранени или поправени, като всички разходи са за сметка на Изпълнителя.

2.4. Фрезованият материал е собственост на Възложителя! Изпълнителят по време на

организацията на своята работа е длъжен да предвиди и да координира в писмена форма местата за депониране или да получи писмени указания за използването на материала с конкретните места за полагането му. Не се допуска при никакви обстоятелства отклоняване на използването на фрезован материал за частни нужди или неуказано в писмена форма приложение. При установяване на такива нарушения Възложителят сторнира от дължимите плащания теглото на материала, с цена приравнена на приравненото по обем количество фракция, с включени транспортни разходи. Количествата се установяват с двустранен протокол.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- Задължения на Изпълнителя:

1.1. Да участва чрез свой представител в съвместен оглед с Възложителя на конкретните участъци и определяне на предстоящите ремонтни работи по тях.

1.2 Да изпълнява възложените му работи качествено и в сроковете определени с възлагателното писмо. Фугирането с битум на асфалтовите кръпки е задължително условие за приемане на извършената работа.

1.3. По време на изпълнението на възложените му работи да спазва всички технически и нормативни документи (в т.ч. и по безопасни условия на труд), да влага качествени материали и изделия, отговарящи на действащите в  норми и стандарти.

1.4. При изкърпване на асфалтови настилки в отделни участъци, изпълнителят се задължава да възстанови настилките във всеки фрезован или по друг начин подготвен участък в срок до 3 дни от започване на подготовката му. Удължаване на този срок се допуска при:

- възникване на аварийни или други непредвидени ситуации, налагащи изкопни работи в тези участъци

- наличие на атмосферни условия, които не позволяват изпълнение на работите с качество, отговарящо на стандартите и нормите в строителството.

1.5. Да отстранява за своя сметка всички некачествено извършени работи или вложени некачествени материали и/или изделия, установени от контролните длъжностни лица на Възложителя

1.6. Да отстранява за своя сметка всички дефекти, появили се в гаранционния срок по раздел ІІІ  т. 1  в сроковете определени с двустранен протокол.

1.7. Да осигурява знаково стопанство за временна сигнализация на движението на МПС, да осигурява светлинна сигнализация на изкопи през нощните часове, да осигурява свободно преминаване на пешеходци и необходимите охранителни мероприятия. За улици с натоварен график на МПС да изготвя проекти и предложения за “Временна организация на движението”, които да съгласува с правоспособните специалисти на Възложителя и ОД на МВР Габрово, сектор „Пътна полиция”.

1.8. Да уведомява своевременно контролните длъжностни лица на Възложителя за хода на изпълнение на конкретните видове работи, като осигурява необходимите условия за контролирането им.

1.9. Изпълнителят определя лице, което отговаря на въпроси, свързани с текущото изпълнение на възложените дейности и е отговорно за уведомяването по посочен от Възложителя ред лицата/институциите, на които трябва да бъде съобщено за предстоящи, продължаващи извън срока и други обстоятелства по дейностите в отделните участъци, които имат отражение върху сигурността и комфорта на гражданите. Уведомяването се извършва минимум веднъж седмично.

1.10. До 15-то число на текущия месец да уведомява писмено Възложителя за възникването на обективни причини за неизпълнение на определени видове работи, включени във възлагателното периодично писмо, както и за възможностите за изпълнението им през следващия календарен месец.

1.11. В рамките на текущия месец да изготвя и представя на Възложителя подробна ведомост и Протокол обр. 19. За СРР, невключени като единични цени във финансовата оферта, Изпълнителят представя анализни цени, съставени съгласно р. ІІ,  от договора. Към акт обр. 19 се представят документи за съответствие за вложените материали.

1.12. Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово.”

2. Права на Изпълнителя:

2.1. Да получи договорената цена за изпълнените и приети СРР при условията на настоящия договор.

VІ. Санкции

1. За неизпълнение на дейностите от периодичното възлагателно писмо, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от неизпълнения обем СРР, описан във възлагателното писмо. Неустойката се приспада от месечното разплащане на извършените работи.

2. За некачествено извършени видове работи или вложени некачествени материали и/или изделия, които по преценка на Възложителя не пречат на експлоатацията и не подлежат на премахване, Възложителят може да налага санкция в размер до 30 % от цената на конкретния вид или обем работа, материал или изделие. Санкцията се отразява в Протокол обр. 19.

3. За неизпълнение на т.1.7 и т.1.9 от V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Възложителят налага санкция в размер 1 % от стойността на дейностите, за които не е предоставена своевременна информация, но са довели до нарушаване нормалния ритъм на живот в града.

4. За забавено разплащане възнаграждението по р. ІV, т. 1.2, Възложителят дължи неустойка в размер на 0.5% от стойността му за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност.

5. Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Габрово, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10 % от договореното възнаграждение.

6. Изпълнителят дължи неустойка в размера по т. 5 при неизпълнение на задълженията по раздел V, т.1.12  и раздел VІІІ, т.2

VІІ. Прекратяване на Договора

1. Договорът се прекратява при изпълнение на възложената поръчка.

2. Страните могат да прекратят договора по взаимно споразумение след писмено предизвестие от 2 месеца.

3.  При неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя, Възложителят може да се прекрати едностранно договора след писмено известие, без да дължи санкции.

VІІІ. Други условия

1. Комуникациите между страните са в сила само, когато са в писмен вид.

2. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

3. За всички неупоменати въпроси важат изискванията и условията на действащите нормативни актове към датата на подписването на договора.

4. От страна на Възложителя контрол по изпълнението на договора ще се упражнява от:

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

дирекция „Инфраструктура и екология”.

5. От страна на Изпълнителя техническото ръководство ще се изпълнява от:

- ................................................................................................................................................

-      ................................................................................................................................................

ІХ. Заключителни условия

1. Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за Община Габрово и един за ..............................................

Неразделна част от договора са:

1. Оферта на Изпълнителя;

2. Документ за внесена  гаранция за изпълнение на договора.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ГАБРОВО

КМЕТ:

(Таня Христова)

Гл.счетоводител:

(Мария Иванова )

Съгласувал:

Юрисконсулт:

(……………………….)